ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΠΌ ΜΕΡΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ

Στην …………………… σήμερα την … Ιουνίου  2003 οι παρακάτω υπογεγραμμένοι α) η στην …………………………  εδρεύουσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Λ» Α.Ε., με ΑΦΜ ……………….. της ΔΟΥ …………………….. , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………… κάτοικο …………………. και β) ο Σ. Π. αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης – εργολάβος -  κάτοικος ………………., συμφωνήσαμε τα παρακάτω:

- Η πρώτη των ως άνω  εργοδότρια με το από ………………. 2003 ιδιωτικό συμφωνητικό σε συνδυασμό με την με την ίδια ημερομηνία προσφορά του δευτέρου των ως άνω εργολάβου είχε αναθέσει σ΄ αυτόν  το έργο της κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων της οικοδομής (με υπόγειο,ισόγειο και τρείς πάνω από το ισόγειο ορόφους) επί της οδού ……………. αρ. …, με υλικά του εργολάβου εκτός των αξεσουάρ, έναντι αμοιβής του που αναφέρεται λεπτομερώς στην ως άνω προσφορά. Σε εκτέλεση των ως άνω ο δεύτερος των συμβαλλομένων εργολάβος άρχισε να κατασκευάζει το έργο το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει πλήρως αποπερατωθεί.

- Σήμερα οι ως άνω συμφωνούν ότι ο εργολάβος  σταματάει  τις περαιτέρω ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  στο πρώτο και στο δεύτερο πάνω από το ισόγειο ορόφους, παραδίδει στην εργοδότρια το μέχρι σήμερα έργο που έχει εκτελέσει στους ορόφους αυτούς και  αποχωρεί από τη περαιτέρω ολοκλήρωσή του σ΄ αυτούς .

- Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις και εργασίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στους α΄ και β΄ ορόφους μετά την από ………… 2003 επιμέτρηση που έγινε από τον εργολάβο και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, παραδίδονται από τον εργολάβο στην εργοδότρια εταιρεία, η οποία και τις παραλαμβάνει . Συμφωνείται επίσης ότι και τα υλικά τα οποία είχαν αγοραστεί (καλώδιο 5 x16, καλώδιο ΤV και καλώδιο τηλεφώνου UTP)  από τον εργολάβο για να χρησιμοποιηθούν στους ορόφους αυτούς, και αυτά η  εταιρεία θα τα παραλάβει από τον εργολάβο, και συγκεκριμένα θα παραλάβει τα μέτρα που αντιστοιχούν στους παραπάνω αναφερομένους δύο  ορόφους όταν θα είναι έτοιμος να τα χρησιμοποιήσει ο νέος ηλεκτρολόγος στον οποίο θα ανατεθεί η συνέχιση των λοιπών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους ορόφους αυτούς, επειδή τη στιγμή αυτή τα παραπάνω καλώδια βρίσκονται σε μεγάλα στροφεία. Το ποσό που αντιστοιχεί στα καλώδια αυτά και το οποίο  θα καταβάλει η εταιρεία στον Σ. Π.  με τιμή  του καλωδίου 5 x16 ευρώ 10…. ανά μέτρο, του καλωδίου της  TV ευρώ 1,50 ανά μέτρο και του τηλεφώνου  UTP  ευρώ 1 ανά μέτρο θα υπολογιστεί με τη παραλαβή τους και αφού γίνει η επιμέτρησή τους.

- Για όλες τις μέχρι σήμερα εργασίες και τα υλικά που τοποθετήθηκαν  από τον  εργολάβο στους παραπάνω δύο ορόφους έγινε η σχετική επιμέτρηση στην οποία αναφέρονται όλες οι μέχρι σήμερα εργασίες του εργολάβου στους ορόφους αυτούς, στην οποία το τελικό ποσό για τις εργασίες του 1ου ορόφου  ανέρχεται σε 2.529,51 ευρώ (2.143,65 ευρώ  συν  ΦΠΑ 18% 385,86 ευρώ = 2.529,51 ευρώ) και του 2ου ορόφου σε 4.708,77 ευρώ ( 3990,48 ευρώ συν ΦΠΑ 18% 718,20 ευρώ = 4.708,77 ευρώ)  .

΄Ητοι συνολικό ποσό  και των δύο ορόφων 2.529,51 ευρώ + 4.708,77 ευρώ = 7.238,28 ευρώ .

- Μέχρι σήμερα ο ως άνω εργολάβος έχει λάβει διάφορα χρηματικά ποσά για τους δύο ως άνω ορόφους κατά το χρονικό διάστημα από ...............2003 έως και …………. 2003 και συγκεκριμένα ευρώ 1000 , 500, 1000, 500,1000, ήτοι συνολικά 4000 ευρώ τα οποία αφαιρούνται  από το παραπάνω συνολικό ποσό και απομένει υπόλοιπο 3.238,28 ευρώ το οποίο λαμβάνει σήμερα ο ως άνω δεύτερος από εμάς εργολάβος Σ. Π. από την πρώτη ως άνω αναφερομένη εργοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «Λ» Α.Ε.

- Μετά και την ως άνω καταβολή των χρημάτων ο εργολάβος Σ. Π. δηλώνει ότι πέραν των παραπάνω χρηματικών ποσών που απορρέουν από τις μέχρι σήμερα κατασκευές του στους πρώτο και δεύτερο ορόφους της οικοδομής της οδού ………. αρ. … (όπως αυτές αναφέρονται στην επιμέτρησή του) και των υλικών που αφορούν τους ορόφους αυτούς τα οποία και θα παραδώσει  στην εργοδότρια όπως παραπάνω συμφωνήθηκε, ουδεμία άλλη χρηματική απαίτηση έχει κατά της εργοδότριας για τους ορόφους αυτούς.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχτηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους, οι οποίοι έλαβαν από ένα το δε τρίτο  θα κατατεθεί  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για θεώρηση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- ………………………………

- …………………………………